| Reunión de grupo 8 - MVPP | ### Fecha: 03-04-26 ### Hora: 19:00 ### Ubicación: REUNION MEET |
| --- | --- |

| ## Reunión organizada por: | Roberto | ## Tipo de reunión: | Reunion de coordinacion de trabajos |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Responsable: | Gerarlis | ## Encargado de tomar notas: | Gerarlis |
| ## Controlador del tiempo: | Ivan |  |  |

| ## Asistentes: | Antonella Ariadna Gerarlis Ivan Jesica Roberto | Desarrollo Front End End Desarrollo Front End End Desarrollo Front Back End Desarrollo Front Back End Quality Asensure Proyect Mannager |
| --- | --- | --- |
| ## Lea: | - Revisar el comportamiento de la aplicación Triviawar - Analizar su funcionamiento actual y redefinir funcionalidades u optimizar comportamientos |  |
| ## Traiga: | - Identificar errores o comportamientos inesperados - Anotar observaciones con el fin de programar futuras tareas - Definir tareas proximas según analisis de esta reunion. |  |

# Minutos

| ## Puntos de la agenda: | Estructura tecnologica utilizada en la aplicación TRIVIAWAR – Actualizacion. | ## Moderador: | Roberto |
| --- | --- | --- | --- |

#### Debate:

Se plantea la estructura utilizada de la aplicación Triviawar, el funcionamiento de los repositorios de Github y su automatizacion hacia los servidores con en fin de comprender en conjunto de equipo el funcionamiento interno de los servicios utilizados para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Se plantea la importancia de tener un sistema automatizado para que el trabajo aplicado por cada equipo quede reflejado en la url: https://triviawar-aws.rsdev.dev/ en cada registro de cambio en la rama “main” de los repositorios.

Se presenta el servicio \triviawar-back\src\services\aiService.js  con el fin de explicar su funcionamiento, Modelos de IA utilizados,  estrategia de Falback para una selección secuencial según la demanda del usuario y estrategia de mitigacion de errores por posibles fallas de APIS externas al software.

Se presenta el contenido de la carpeta  \triviawar-back\tests, y se explica la funcion del los 8 archivos de test en formato Java Script. Se desarrolla que cada achivo realiza de manera independiente el testeo de cada una de los modelos de IA aplicados al proyecto, en diferentes modalidades, rendimiento, tiempo, estado disponible, y calidad de resuesta. El objetivo de tener estos tests, es poder adopar un Criterio en el cual el equipo de desarrollo pueda seleccionar o darle prioridades o jerarquiias para aplicar en la secuencia de fallbacks.

#### Conclusiones:

Tener cun conocimieto de la tecnologia y funcionamiento de la aplicación para los nuevos integrantes del equipo de desarrollo y actualizacion de funciones para el equipo que ya viene trabajando en el proyecto.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Estudio de los conceptos explicados | Equipo de desarrollo MVPP | Sin fecha limite |
| Analisis de las fincionalidades nuevas aplicadas para proponer mejoras u optimizaciones | Equipo de desarrollo MVPP | 10/03/2026 |

| ## Puntos de la agenda: | Componente “login” Front End | ## Moderador: | Roberto |
| --- | --- | --- | --- |

#### Debate:

Se plantea la necesidad de optimizar el servicio de login, en el cual actualmente no ofrece al usuario la posibilidad de poder rescatar la contraseña generada por el usuario.

Se acuerda con el equipo y se cataloga con prioridad “Urgente” la implementacion del servicio de recuperacion de contraseña, con el fin de poder mostrar la aplicación en su primer experiancia hacia el usuario la deficiencia de dicho servicio.

#### Conclusiones:

Es prioritario que pueda tener la posibilidad de recuperar sus credecnciales para el acceso a la aplicación.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Agregar la opcion de “recuperar contraseña en el panel de “login” de la aplicacion | Ivan – Equipo Backend | 10/03/2026 |

| ## Puntos de la agenda: | Componente “login” Front End | ## Moderador: | Roberto |
| --- | --- | --- | --- |

#### Debate:

Se plantea la necesidad de optimizar el servicio de login, en el cual actualmente no ofrece al usuario la posibilidad de poder rescatar la contraseña generada por el usuario.

Se acuerda con el equipo y se cataloga con prioridad “Urgente” la implementacion del servicio de recuperacion de contraseña, con el fin de poder mostrar la aplicación en su primer experiancia hacia el usuario la deficiencia de dicho servicio.

#### Conclusiones:

Es prioritario que pueda tener la posibilidad de recuperar sus credecnciales para el acceso a la aplicación.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Agregar la opcion de “recuperar contraseña en el panel de “login” de la aplicacion | Ivan – Equipo Backend | 10/03/2026 |

#### Conclusiones:

Escriba las conclusiones aquí.

| Acciones | Persona responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Escriba aquí las acciones | Escriba el nombre de la persona responsable aquí | Escriba la fecha límite aquí |
| Escriba aquí las acciones | Escriba el nombre de la persona responsable aquí | Escriba la fecha límite aquí |
| Escriba aquí las acciones | Escriba el nombre de la persona responsable aquí | Escriba la fecha límite aquí |

# Otra información

#### Observadores:

Escriba el nombre de los observadores aquí.

#### Recursos:

Indique los recursos aquí.

#### Notas especiales:

Escriba las notas especiales aquí.